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1. Bakgrund och syfte

Föreningen har en ekallé bestående av värdefulla ekar. De flesta av ekarnas grenar och delar av kronorna lutar i riktning mot fastigheter där människor vistas och bor. Träden är i dag i behov av vård och säkerhetsåtgärder.

Styrelsen har därför ansökt hos Länsstyrelsen om dispens för åtgärder på ekarna. Dispens har beviljats och omfattar åtgärder på sex ekar samt skapande av tre högstubbar, i syfte att minska riskerna och skapa en säkrare miljö för boende, fastigheter och allmänna ytor. På årsstämman i mars 2026 presenterade styrelsen resultatet av de inskickade handlingar samt ett beslut som kom efter överklagan från en av medlemmarna till Länsstyrelsen och fått ok från medlemmarna att gå vidare med projektet att ta fram en handlingsplan och prata med flera arborister.

Styrelsen vill resonera sparsamt och undvika de höga kostnaderna för åtgärder som planerats och har därför tillsammans med kunnig arborist tagit fram en omvårdnadsplan på sikt. 

 De kommande åtgärderna bedöms av arborister är mest akuta och kommer skapa mindre risker för skador på fastigheter och även människor. Det kommer inte lösa allt men det kommer skapa mer trygghet för Grötån 1:42, Grötån 1:41, Grötån 1:40 garage samt Grötån 1:39. 

Med den bakgrunden föreslår jag som arbetar med projektet att föreningen arbetar efter en åttaårig och riskbaserad handlingsplan, där de mest akuta säkerhetsproblemen åtgärdas först och övriga träd följs upp genom återkommande besiktningar.

Syftet är att:

● skapa en trygg och säker miljö för boende och besökare,
● minska risken för person- och egendomsskador,
● genomföra de åtgärder som omfattas av Länsstyrelsens dispens,
● bevara ekarnas natur- och kulturvärden så långt det är möjligt,
● fördela kostnaderna över en längre period där detta är förenligt med dispensens villkor,
● skapa en tydlig och dokumenterad prioriteringsordning för styrelsens beslut,
● undvika onödiga åtgärder genom regelbunden professionell bedömning.



2. Grundprincip

Föreningen ska inte utgå från att samtliga nio träd måste åtgärdas på samma sätt eller samtidigt. 

Åtgärder ska i första hand styras av:

1. risk för människor,
2. risk för fastigheter och annan egendom,
3. trädets skick och sannolikhet för gren- eller träddelar att falla,
4. möjligheten att minska risken genom beskärning eller annan mindre ingripande åtgärd,
5. trädets naturvärde,
6. kostnaden i förhållande till riskreduktionen.

Bedömningen ska göras av en arborist eller annan kvalificerad trädspecialist och dokumenteras.

På så sätt kan föreningen skilja mellan akuta säkerhetsåtgärder och långsiktig trädvård.

3. Prioriteringsmodell

De berörda träden delas in i tre prioriteringsnivåer.

Prioritet 1 – Akut säkerhetsrisk

Träd eller grenar där arboristen bedömer att det finns en tydlig och påtaglig risk för personskada eller skada på fastighet.
Dessa åtgärdas först.

Exempel:
● större döda eller kraftigt skadade grenar över bostäder,
● kraftigt försvagade grenar med tydlig risk för brott,
● delar av träd som lutar kraftigt och dess tyngd av kronan har en tydlig riktning mot bostad eller annan utsatt egendom,
● träd där stabiliteten bedöms vara allvarligt nedsatt,
● de tre träd där högstubbe enligt dispens bedöms vara den lämpliga säkerhetsåtgärden men eventuellt ersättas med en kraftigt reducerad krona på 33% av hela kronans volym alternativt borttagning av 45% av kronans volym på den sidan av trädet som grenar skapar större tyngd och orsakar obalans. 
Prioritet 2 – Förhöjd risk

Träd där det finns risk men där arboristen bedömer att åtgärden kan planeras och genomföras inom de kommande åren.
Dessa träd följs upp och åtgärdas enligt en tidsplan som beslutas av styrelsen efter professionell bedömning.

Prioritet 3 – Ingen akut åtgärd

Träd där arboristen bedömer att säkerheten är tillfredsställande för närvarande.

Dessa träd ska inte åtgärdas enbart på grund av ålder, storlek eller estetiska skäl, utan följs upp genom återkommande besiktning av arborist.

4. År 1 – Inventering och akuta säkerhetsåtgärder 

Under första året har styrelsen tillsammans med fyra olika arborister gått igenom samtliga sex berörda ekar samt de tre träd som omfattas av högstubbeåtgärden.

För varje träd ska följande dokumenteras:

● trädets placering,
● trädets skick,
● kronans omfattning,
● döda eller skadade grenar,
● lutning och stabilitet,
● riktning mot bostäder och andra byggnader,
● risk för människor på allmänna ytor,
● eventuella håligheter och naturvärden,
● rekommenderad åtgärd,
● rekommenderad tidpunkt 
● uppskattad kostnad.

Åtgärd under år 1

I första hand genomförs de åtgärder som arboristen bedömer vara mest akuta.

Det kan exempelvis innebära:

● borttagning av akuta riskgrenar,
● säkerhetsbeskärning,
● avlastning av utsatta delar av kronor upp till 45% av kronans tyngd på den ena sidan av trädet. 
● genomförande av de mest angelägna åtgärderna på 5 av 9 ekar
● skapande av högstubbar bedöms inte nödvändigt i år där det mest hotfulla trädet stabiliseras med metalldelar och ger en tillfredsställande balans.
● Alla åtgärden omfattas av Länsstyrelsens beslut.

Målet är inte att genomföra maximala åtgärder på samtliga träd under år 1, utan att först reducera den största säkerhetsrisken.

5. År 2 – Uppföljning och nästa risknivå

Under år 2 genomförs en ny kontroll av de åtgärdade träden samt de träd som inte bedömdes vara akuta under år 1.

Styrelsen tillsammans med en sakkunnig bedömer:

● hur träden har reagerat på genomförda åtgärder,
● om nya riskgrenar har utvecklats,
● om tidigare identifierade risker kvarstår,
● om ytterligare beskärning behövs,
● om något träd behöver prioriteras upp.

Styrelsen tillsammans med sakkunnig beslutar därefter om nästa etapp.

Åtgärder som inte är akuta kan på detta sätt spridas över flera år, under förutsättning att detta är förenligt med Länsstyrelsens dispens och dess tids- och villkorskrav.

Enl. samtal med Jessica He som är ansvarig för Länsstyrelsens beslut ang. Föreningens ekar beslutar arboristen hur höga högstubbar skulle kunna vara eftersom det framgår inte från beslutet samt dispensen är inte tidsbestämt. Det innebär att föreningen har tid på sig och kan anpassa handlingarna till säkerheten och föreningens ekonomi.

6. År 3 till 4 – Fördjupad bedömning

Under år 3 till 4 genomförs en ny professionell besiktning.

Fokus ligger på de träd som:

● fortfarande har grenar riktade mot bostäder,
● har förändrats sedan tidigare besiktning,
● visar tecken på försämrad vitalitet eller stabilitet,
● ännu inte har fått den åtgärd som rekommenderats.

Styrelsen ska tillsammans med arboristen ta ställning till om respektive träd bör:

● lämnas utan åtgärd,
● följas upp,
● säkerhetsbeskäras,
● kronreduceras enligt dispens,
● eller hanteras på annat sätt som ryms inom gällande beslut.

7. År 5 – Fortsatt säkerhetsarbete och förebyggande vård

År 5 används för att genomföra kvarvarande prioriterade åtgärder och för att övergå från akuta insatser till mer långsiktig skötsel.

Målet är att skapa en situation där föreningen inte behöver reagera först när en gren eller ett träd utgör ett akut problem.
Arboristen ska därför även bedöma behovet av framtida underhåll och lämpligt intervall för återkommande besiktningar.

8. År 6 – Kontroll av utvecklingen

Under år 6 görs en ny samlad kontroll.
Styrelsen ska då kunna se:

● vilka åtgärder som genomförts,
● vilka risker som har reducerats,
● vilka träd som fortfarande kräver uppmärksamhet,
● vilka kostnader som har uppstått,
● vilka framtida kostnader som kan förväntas.

Om ett träd efter flera års uppföljning bedöms vara stabilt och säkert kan åtgärdsintervallet anpassas efter arboristens rekommendation.
9. År 7/8 – Utvärdering och ny långsiktig plan

År 7/8 genomförs en sammanfattande utvärdering av sexårsperioden.

Styrelsen tillsammans med arborist går igenom samtliga berörda träd och tar fram en ny rekommendation för kommande period.


Utvärderingen bör innehålla:

● genomförda åtgärder,
● kvarstående risker,
● trädens utveckling,
● kostnader under sexårsperioden,
● rekommenderade framtida besiktningsintervall,
● eventuella framtida säkerhetsåtgärder.

Därefter fastställs en ny flerårig skötsel- och säkerhetsplan.

10. Ekonomisk princip

För att skapa en rimlig balans mellan säkerhet och föreningens ekonomi bör styrelsen använda en riskbaserad budgetering.

Det innebär att kostnader för de mest akuta åtgärderna prioriteras framför åtgärder där risken är låg.
En åtgärd bör kunna motiveras utifrån:

Risk → åtgärdsbehov → rekommenderad åtgärd → kostnad → förväntad riskreduktion.

På detta sätt blir det tydligare för samtliga medlemmar varför vissa åtgärder måste genomföras omgående medan andra kan planeras längre fram.

Det är viktigt att kostnadsdiskussionen inte enbart utgår från vilken fastighet som ligger närmast ett visst träd. Även risker på gemensamma ytor, gångvägar, infarter och andra platser där människor vistas ska vägas in.

Samtidigt ska föreningen inte genomföra kostsamma åtgärder som enbart är önskemål om det saknas en professionell bedömning att åtgärden behövs. Skulle en fastighetsägare önska sig ytterligare åtgärder som bedöms vara av ett estetiskt grundläge få fastighetsägaren själv bekosta ansökan till Länsstyrelsen, lämna skriftlig ansökan till styrelsen så styrelsen kan ha en diskussion med arborist så det inte skadar trädet och fastighetsägaren får bekosta arboristens kostnader själv. 

Grenar som inte är större än 15cm i omkrets kan skäras bort av ägaren själv sedan tidigare beslut av länsstyrelsen från 2022. 


11. Dokumentation

Efter varje arboristbesiktning ska föreningen spara:

● arboristens rapport,
● fotografier,
● trädets identifikation/nummer,
● rekommenderad åtgärd,
● riskbedömning,
● genomförd åtgärd,
● kostnad,
● datum för nästa kontroll.

Det skapar en historik över varje träd och gör det möjligt för framtida styrelser att förstå varför tidigare beslut har fattats.

12. Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

1. föreningen arbetar efter denna åttaåriga handlingsplan för de berörda ekarna,
2. säkerhetsåtgärder prioriteras utifrån faktisk risk och professionell arboristbedömning,
3. de mest akuta riskerna åtgärdas först,
4. övriga åtgärder planeras över kommande år när detta är förenligt med Länsstyrelsens dispens,
5. de berörda träden besiktigas återkommande av kvalificerad arborist,
6. varje åtgärd dokumenteras med riskbedömning, rekommendation och kostnad,
7. styrelsen årligen följer upp planen och justerar prioriteringen utifrån den aktuella riskbilden,
8. planen ska alltid underställas villkoren och giltighetstiden i Länsstyrelsens beslut om dispens.

Sammanfattning

Målet med handlingsplanen är inte att skjuta upp nödvändiga säkerhetsåtgärder, utan att göra rätt åtgärd på rätt träd vid rätt tidpunkt.

De träd och grenar som innebär störst risk för människor och egendom ska prioriteras. Träd som för närvarande bedöms vara säkra ska i stället följas upp genom återkommande professionell besiktning.

Beslut från Länsstyrelsen är kopplade till ärende 30035-2025
Bifogat finner du karta på ekallén, justeringar kring vilka träd som ska göras högstubbe av är mededelade till Länsstyrelsen och inlagda i ärendet 30035-2025 då dessa är fel markerade i kartan. [image: ]
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